- 河北涞源经济开发区

- 2022年建设发展情况总结及2023年工作谋划

- （2022年12月16日）

- 2022年，涞源经济开发区站位京雄保一体化发展新格局，牢牢把握“激情奋进十四五、再造一个新保定”工作主线，紧紧围绕建设“新时代经济强县、品质涞源”战略目标，按照“规划体系求规范、基础设施抓提升、项目建设促投产、改革发展求突破”的总体思路，狠抓各项工作取得新进展，开发区建设发展步入良性轨道。

- 一、2022年总体工作开展情况

（一）挖潜培新，经济指标平稳增长。2022年，我们紧紧围绕省级开发区考核、经济指标运行监测，以市“月点评”问题为导向，科学研判各项经济指标，挖潜培新，应统尽统，各项指标稳中求进。截止目前，入统企业43家，其中四上企业24家。1-10月份营业收入56.7559亿元，营业收入增长率35.92%；税收收入3.2061亿元，固定资产投资20.5017亿元。预计全年完成工业总产值61.5亿元，增长率30%；税收完成3.58亿元，增长率8%；营业收入完成64.6亿元，增长率28.5%；固定资产投入完成21亿元，增长率29%。2021年度全省省级经济开发区考核中，涞源经济开发区在“重点生态功能区域”类别中，排名第13位，较2020年前进11个位次。

（二）科学精准，规划体系进一步完善。委托中国城市发展研究院重新编制“四规一案”规划体系，导入“产城融合”发展理念，增加了M0柔性功能用地，功能布局为“一心、一轴、两廊、五片区”，开发区产业发展规划、总体规划于1月13日通过专家评审，正在结合新的国土空间规划进行优化；借助国土空间规划“三区三线”调整之机，划定开发区城镇开发边界，新调整后的城镇开发边界面积为8255.1亩，比原有建设用地面积5807.1亩新增了2448亩，最大程度留足未来建设发展空间。

（三）依法决策，高效有序解决历史遗留问题。完成奥宇钢铁公司资产拍卖。至2021年10月，县政府尚欠奥宇钢铁公司退出补偿款4.48亿元，企业反映强烈，省、市高度关注，县委、县政府积极作为，开发区勇于担当，按照“三重一大”的决策程序依法公开拍卖，3月1日由湖北赛福机械有限公司以2.77亿元买受，开创了省内少有、我市唯一民企资产收归国有、依法公开拍卖的先例，实现了市委、企业、社会的多方满意，目前正在积极筹划腾空土地盘活。批准项目初设概算。开发区基础设施、同光晶体标准化厂房两个项目，均为“十三五”脱贫攻坚期间以“边建边批”的政策推进，进入“十四五”以来，政策调整，经县委、县政府依法决策，分别于4月、6月批准了开发区基础设施初设概算17.8亿元，同光晶体标准厂房4.45亿元，保证了项目实施的规范化。

（四）持续发力，加快推进基础设施建设。基础设施项目自2020年至今累计到位专项债券资金5.63亿元，其中2022年到位2亿元。2022年，实施了2个续建项目（北区主干路、净水厂），2个新开工项目（108国道改建、净水厂配套设施），目前，主干路北区段（除涉铁项目外）、108国道改造提升段均完成主体工程建设，达到通车条件；净水厂及取水配套主体工程完工，完成设备安装。基础设施全年新增完成投资21575万元。主干路涉铁项目已完成方案设计、施工图设计、施工图预算的复核、审批，工程总预算2255万元，正在组织签订相关合同，抓紧进场施工。

- （五）抓住机遇，谋划实施标准化科创园项目。抓住国家政策机遇，谋划包装标准化科创园项目，总投资5.65亿元，申报专项债券资金4.5亿元，2022年到位3亿元。2022年7月完成了全部项目审批手续，并进场开工，项目建设周期两年，现已完成全部单体基础浇筑，预计2023年7月部分功能性结构将陆续投入使用。该项目的建成将根本解决轻资产类项目落地难问题，对于培育优化产业生态、提高综合配套能力、搭建产业平台具有历史性意义。

- （六）提升服务，加快推进产业项目建设。一年来，我们通过推进党工委成员项目包联责任首问制，开展“送政策、送服务、促发展”活动、银企对接活动、“三冰会”区内企业产品展促活动、“清风护航行动”等系列活动，持续优化营商环境，先后解决了道路亮化、公交车通行、甲村部队道路平交等具体问题，帮助在建企业融资到位800万元。这些举措进一步提振了企业信心。2022年，两个续建项目累计完成投资1.89亿元，其中：同光晶体项目二期配套工程于8月份已完工并交付使用，完成投资1.12亿元；桃木疙瘩屠宰厂项目生产性主体结构已完工，完成投资0.77亿元，预计2023年5月竣工。一个新开工项目驷乾新能源光伏组件，厂区全部构筑物主体结构已建成，完成投资0.31亿元。

（七）多措并举，狠抓招商引资见成效。我县经济开发区起步晚、基础薄、承载力低，招商引资一直是困绕我们的一大难题，针对这种情况，我们采取第三方代理招商、合作共建、精准招商等方式，多措并举，强力突破。先后到北京、天津、雄安、石家庄等开展招商15次，共对接项目87个，其中：委托招商26个、以商招商15个、自主招商21个、“资源+”招商25个。至目前，新签约落地项目4个，签约投资额8.05亿元，（誉柯防水建材生产项目计划总投资3.8亿元，氢阳制氢项目计划总投资1.05亿元，巽欣锂离子电池制造项目计划总投资2亿元，千喜鹤中央厨房项目计划投资1.2亿元），四个项目的土地使用费（区片地价）、社保、风险基金已由企业全部垫付到位，正在组卷报批，预计明年3月份完成摘牌。有意向入驻的重资产类项目3个（中材绿建超低能耗被动式节能建筑产业园项目一期计划投资8亿元，占地200亩；河北知行合一电器设备制造项目计划投资1.5亿元，占地50亩；乾城绿色建材产业园项目计划投资5.8亿元，占地200亩）。有意向入驻科创园轻资产项目3个（江苏国科智能光伏组件生产线项目计划设备投资3000万元；香河富都华创家具制造有限公司现代家居制造项目，计划投资8000万元；中科纳米新材料产业园项目导入“社会资本+微纳米技术”产业，计划投资1亿元）。

（八）稳中求进，积极推进开发区改革发展。落实市委、市政府“区域评估＋标准地＋承诺制＋代办制＋先建后验”改革要求，编制完成开发区9项区域评估、评价，完成标准地出让182亩。放大存量资产效应，将已落成有效资产的开发区污水厂、净水厂由县城投公司收购，融资到位2.38亿元。有序推进机构编制和人事薪酬改革，县编委制发了开发区“三定”方案，下步将根据省、市操作性文件的出台情况，稳妥推进。

二、存在的主要问题

一是承载能力不强。开发区经过近两年来的努力，修建了部分道路，建成了污水厂、净水厂，仅达到了项目落地的基本条件，与实现“九通一平”的目的尚有很大距离，需持续加大基础设施建设力度。

- 二是建设资金制约严重。根据目前产城融合模式的新规划体系要求，开发区尚有1座变电站、2条主干路、4条次干路、16条支路的单体项目需要建设，加之原有企业拆除补偿、征迁、土地整理等均需要资金支撑，专项债资金已累计到位5.63亿元，明年又申报了3.7亿元，还有约15亿元资金缺口。随着我县发债空间受限，需抓紧探索新的投融资模式。

三是产业质效不高。目前开发区落地了几个项目，具备了产业发展雏形，但项目质量不高，虽然具有一定的拉动就业能力，但财政贡献太低，产业聚集度不高，产业链条尚未形成，产业生态薄弱。需抓紧梳理产业链条，实施产业链精准招商。

四是招商引资实效性不强。我县尚未建立起科学合理的招商工作体系，各级各部门尚未形成协调联动的招商工作格局，全县亲商、重商、安商环境尚需优化，对开发区招商而言，仍处于散兵游勇的阶段，招商引资实效不明显。需下力度构建招商工作体系，整合招商工作力量，营造全县招商引资的强大氛围。

五是固定资产投资结构不合理。2022年开发区内实际实施项目完成固定资产投资90859万元，其中政府财政性投资59917万元，占总投资65.95%，社会资本投资30942万元，占34.05%。社会资本投资占比太小，未能实现开发区吸纳社会资本的应有要义。需进一步解放思想、创新思维，发挥好财政资金的撬动作用。

以上问题，既有宏观层面的，也有具体工作方面的，既有战略层面的、也有操作层面的，需在今后的工作中下大力予以研究解决。

三、2023年重点工作谋划

- 2023年，经济开发区以贯彻落实党的二十大、省委十届三次全会、市委十二届四次全会、县委十四届四次全会精神为统领，按照承载能力提质升级，资源要素集中集约，产业项目集聚集群，产业生态培育优化的总体思路，紧紧围绕“5+7”的中国式现代化涞源场景，奋力开创开发区工作新局面。

（一）破解建设资金瓶颈

- 1、紧盯专项债券资金申报。紧密配合发改、财政部门，积极与省、市主管单位协调、沟通，确保基础设施3.7亿元、科创园1.5亿元的专项债券资金申报落地落实。

- 2、探索新的投融资模式。创新合作模式，挖潜新的经营性项目，提高经营收益覆盖率，针对基础设施建设约15亿元的资金缺口，策划生成“政府+社会资本”项目，引入优质资本合作。

（二）加快产业项目建设

1、加快推进在建项目。加快推动驷乾新能源、同光高质量碳化硅单晶衬底及外延片产业化项目（企业投资部分）、桃木疙瘩屠宰厂3个项目进度，确保6月份投产。

2、加快办理签约项目前期手续。加快办理华能誉柯防水材料、国电投氢阳光伏制氢、京能巽欣锂离子电池、千喜鹤中央厨房等4个已签约项目的前期手续，确保第一季度全部开工。

3、加快推进科创园建设。严格按规范实施，打造涞源建筑行业标杆项目，开足马力，全速推进，全年完成投资不低于3.8亿元，确保第三、第四季度部分结构达到投运条件。

4、加快项目策划生成。加快推进城投公司建材物流园项目前期手续及融资，力促早日开工。着力解决中材绿建原材料保障问题，确保早日签约。

（三）提升综合承载能力

- 1、路网建设。计划实施纬三路西延、纬十路、经三路南区段（含桥梁一座）三条道路，实现与108、207两条国道和滨湖新区闭环连通，提高通勤效能，推进产城融合发展。概算投资2.79亿元。

- 2、河道治理。实施北屯河、冯村沟、狮子峪沟三条河道治理，调整河道控制线，腾让土地2280亩，消除尾砂侵占河道违法图斑。概算投资2.36亿元。

- 3、产业项目配套。围绕华能誉柯防水材料、国电投氢阳制氢、京能巽欣锂离子电池、千喜鹤中央厨房等四个已签约项目的落地，加快实施路、水、电等配套建设。

（四）下大力开展招商引资

1、加快构建工作体系。建立与县直职能部门常态化联席机制，构建包括洽谈对接、项目识别、风险评估、落地决策、跟踪服务等关键环节在内的衔接顺畅的工作体系，梳理工作流程，配齐配强力量，提升团队素质，形成自主招商、第三方代理招商、合作共建多点开花的招商引资工作格局。

2、推进产业链招商。针对我县产业基础，挖潜成长优势，重点围绕现代食品业、矿业、第三代半导体业三大产业链条，梳理上下游关联企业，编制产业链招商地图，培育“链主”企业，报请县委、县政府明确由县级领导担任“链长”，开展“链长制”产业链精准招商。

3、推进“以商招商”。充分发挥现有企业（同光、雄源、玖兴等）、本地优势企业（宏伟公司等）、已签约企业（华能、国电投等）、友好合作企业（德龙集团等）的资源优势，邀约国内优质企业，年内在北京、雄安等地、市组织集中招商推介会不少于3次。

4、狠抓科创园招商。按照“边建设、边招商，即竣工、即投产”的思路，加快完成招商短片制作、招商政策起草，成立专项招商组织，积极探索第三方专业机构委托运营，着力于双创、研发、科技孵化、商业配套服务等轻资产领域招商，全力推进中科纳米、国科智能、香河富都华创家具3个轻资产项目签约，力争2023年入驻项目签约落地不少于5个。

（五）推进开发区改革发展

根据省、市要求，结合涞源开发区实际情况，积极稳妥推进开发区改革，不断理顺机制体制，提高运行效能。

- 做好省级开发区考核工作

- 充分发挥省、市考核“指挥棒”作用，补短板、强弱项，在确保同类考核B等次的基础上，力争进入A类。