保定市生态环境局涞源县分局

关于农村污水治理及农村黑臭水体

工作开展情况报告

一、农村污水治理情况

农村生活污水治理工作是加强白洋淀上游流域水环境治理，落实“不让一滴污水入淀”政治责任的重要内容，同时也是推进乡村振兴、改善农村人居环境的民生工程。根据我县实际，制定印发了《涞源县农村生活污水治理工作方案（2021-2025年）》（涞土领办【2021】3号）。目前依托整村拆建、美丽乡村、农村改厕等工程措施，已支撑完成本年度21个村庄的农村生活污水治理任务，分别是：上庄乡2个村：清风沟村、横山岭村；留家庄乡1个村：团圆村；走马驿镇1个村：松树柁村；水堡镇1个村：大石槽村；北石佛乡1个村：西道沟村；南屯镇3个村：黑山村、亚家庄村、朱家庄村；王安镇1个：王家庄村；金家井乡3个村：谭家庄村、牛栏村、黄土岭村；乌龙沟乡2个村：邓庄村、小庄村；东团堡乡4个村：北辛庄村、侯家沟村、红花峪村、汤子岭村；南马庄乡1个村：小关城村；杨家庄镇1个村：周家庄村。

二、农村黑臭水体治理情况

制定了《涞源县2021年农村黑臭水体全面再排查再整治工作专项方案》(涞土领办 [2021]1号)，在全县开展农村黑臭水体全面再排查再整治工作，组织 18个乡镇、285个行政村，对县域285个行政村全面排查。对行政村内村民主要聚集区向外延伸1000米范围内、乡级以上公路两侧200米范围内的河、塘、沟渠(不含城乡结合部或县城建成区)，其他行政村区域范围内的河、坑、塘、沟渠等。各乡镇人民政府、经济开发区、独山城管委会是实施排查整治的责任主体。按照“属地管理、分级负责”的原则，以行政村为单位进行了拉网式摸排，同时以村为单位建立了排查责任清单，明确了乡（镇）级和村级排查责任人。我局对各乡镇农村黑臭水体排查结果进行了动态巡查。经查，我县无农村黑臭水体。

保定市生态环境局涞源县分局

2021年9月7日